# 2022年荥阳市衔接推进乡村振兴项目

# 实施计划公告

根据衔接资金项目管理办法，2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级第三批）共1411万元，共实施项目8个，其中产业项目3个，基础设施项目5个，现将项目实施情况进行公告。

**一、2022年环翠峪管委动物王国项目**

1.实施地点：环翠峪管委

2.建设内容：新建松鼠长廊、松鼠乐园、远古峡谷、春日小奈良、精灵部落霍比特小屋、高原牧场等景观。新建道路铺装、草皮铺设、水电敷设等。

3.投资规模及来源：519.87万元（省级资金）

4.建设期限：2022年10月—2022年12月

5.预期目标：通过该项目的实施，进一步壮大集体经济，增加集体经济收入。

6.主管部门及责任人：环翠峪管委 杨涛

7.受益对象：荥阳市建档立卡脱贫户

监督电话：0371-64662463 12317

**二、2022年环翠峪管委景区道路建设项目**

1.实施地点：环翠峪管委

2.建设内容：新修沥青道路370m，宽度为7m；景区门口道路长32m宽度为12m；修补面积1128.3平方米；新建石砌挡墙14m。

3.投资规模及来源：92.33（省级资金）

4.建设期限：2022年10月—2022年12月

5.预期目标：通过该项目的实施，进一步壮大集体经济，增加集体经济收入。

6.主管部门及责任人：环翠峪管委 杨涛

7.受益对象：荥阳市建档立卡脱贫户

监督电话：0371-64662463 12317

**三、2022年刘河镇石庄村板式家具贴面板建设项目**

1. 实施地点：刘河镇石庄村
2. 建设内容：贴饰面板热压机、模温机、进出板材自动线等设备的采购

3.投资规模及来源：235.8（省级资金）

4.建设期限：2022年10月—2022年12月

5.预期目标：通过该项目的实施，进一步壮大集体经济，增加集体经济收入。

6.主管部门及责任人：刘河镇 张海霞

7.受益对象：荥阳市建档立卡脱贫户

**四、2022年高山镇冢岗村生产生活道路建设项目**

1.实施地点：高山镇冢岗村

2.项目内容：新修道路1283米，厚15厘米。其中宽3米651米，宽3.5米460米，宽4米172米。。

3.投资规模及来源：62万元（省级资金62万元）

4.建设期限：2022年11月—2023年2月

5.预期目标：项目建成后，改善基础设施条件，解决群众出行问题。

6.主管部门及责任人：高山镇人民政府 李 茂

7.受益对象：冢岗村全体村民

**五、2022年刘河镇陈家岗村道路挡水墙建设项目**

1.实施地点：刘河镇陈家岗村

2.项目内容：新修3100米浆砌石挡水墙。

3.投资规模及来源：113万元（省级资金113万元）

4.建设期限：2022年11月—2023年3月

5.预期目标：项目建成后，改善基础设施条件，解决群众出行问题。

6.主管部门及责任人：刘河镇人民政府 张海霞

7.受益对象：陈家岗村全体村民

**六、2022年刘河镇分水岭村道路建设项目**

1.实施地点：刘河镇分水岭村

2.项目内容：新修道路2750米，宽3米，厚15厘米。

3.投资规模及来源：115万元（省级资金115万元）

4.建设期限：2022年11月—2023年2月

5.预期目标：项目建成后，改善基础设施条件，解决群众出行问题。

6.主管部门及责任人：刘河镇人民政府 张海霞

7.受益对象：分水岭村全体村民

**七、2022年度汜水镇老君堂村道路建设项目**

1.实施地点：汜水镇老君堂村

2.项目内容：新修沥青道路443米，宽6米。

3.投资规模及来源：85万元（省级资金85万元）

4.建设期限：2022年11月—2023年2月

5.预期目标：项目建成后，改善基础设施条件，解决群众出行问题。

6.主管部门及责任人：汜水镇人民政府 王彦伟

7.受益对象：老君堂村全体村民

**八、2022年崔庙镇邵寨村机井工程建设项目**

1.实施地点：崔庙镇邵寨村

2.项目内容：新打800米机井1眼；配套水泵1套；配套30吨压力罐1套；管道1000米；电缆线200米；管理房1间。

3.投资规模及来源：188万元（省级资金188万元）

4.建设期限：2022年11月—2023年2月

5.预期目标：项目建成后，改善基础设施条件，解决群众饮水和灌溉问题。

6.主管部门及责任人：崔庙镇人民政府 付金林

7.受益对象：邵寨村全体村民

监督电话：0371-64662463 12317