# 2022年荥阳市衔接推进乡村振兴项目

# 实施计划公告

根据衔接资金项目管理办法，2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级第二批）共157万元，结合结余资金35万元，共实施项目4个，现将项目实施情况进行公告。

一、2022年环翠峪管委环翠峪村道路灾后重建项目

1.实施地点：环翠峪管委环翠峪村

2.项目内容：新建浆砌片石挡土墙38米，水泥路加铺沥青面积532平方米。管涵55米。

3.投资规模及来源：53万元（省级资金40万元，县级结余资金13万元）

4.建设期限：2022年7月—2022年9月

5.预期目标：项目建成后，改善基础设施条件，解决群众出行问题。

6.主管部门及责任人：环翠峪管委   杨 涛

7.受益对象：环翠峪全体村民

二、汜水镇泥巴王国文创产业园厂房基础加固项目

1.实施地点：汜水镇

2.建设内容：厂房地基加固的土石方工程及钢筋混凝土基础工程。

3.投资规模及来源：78万元（省级资金66万元，省级结余资金12万元）

4.建设期限：2022年8月—2022年12月

5.预期目标：通过该项目的实施，进一步壮大集体经济，增加集体经济收入。

6.主管部门及责任人：汜水镇人民政府  王彦伟

7.受益对象：荥阳市建档立卡脱贫户

三、2022年荥阳市脱贫劳动力跨省务工一次性交通补贴

1.实施地点：荥阳市

2.建设内容：对外出务工脱贫劳动力和监测对象跨河南省就业6个月以上的脱贫劳动力实施一次性交通补助。

3.投资规模及来源：1万元（省级资金）

4.建设期限：2022年10月—2022年12月

5.预期目标：通过外出务工交通补贴，引导支持县外务工增加脱贫劳动力就业收入。

6.主管部门及责任人：产业科 闫海洋

四、2022年省派第一书记汜水镇新沟村鸵鸟谷窑洞民宿项目

1.实施地点：汜水镇新沟村

2.建设内容：民宿6间，每间40平方，含砌墙，吊顶，粉刷，地坪。每间预算9万元，6间合计54元，配套设施主要是上下水，卫生间设施每套预算1万元套，合计6万元，共计总投资60万元。

3.投资规模及来源：60万元（省级资金50万元，县级资金10万元）

4.实施期限为2022年5月—2022年12月

5.预期目标：增加村集体收益，带动扶贫效益。

6.主管部门及责任人：汜水镇政府  王彦伟

7.受益对象：汜水镇新沟村全体村民

监督电话：0371-64662463  12317